# Inngangur

Þessari skýrslu er ætlað að gefa yfirlit yfir stöðu verkefnisins. Hugmyndin er að aðilar verkefnisins fái stutta og hnitmiðaða skýrslu sem gefur upplýsingar um stöðu verkefnisins og hve mikið hefur áunnist frá síðustu stöðuskýrslu.

Hægt er að nálgast öll skjöl á heimasíðu verkefnisins í Github:

# Greining, hönnun, prófun. Tímabilið 29. janúar til 9. febrúar 2019

Áætlun fyrir tímabilið er listuð hérna með verkþáttum sem er lokið:

1. Frumáætlun (Frumgreining)
2. Drög að heildar Notendasögum (kröfulýsingum)
3. Lista Notendasögur
4. Drög að heildar kostnaðaráætlun fyrir verkefnið
5. Umfangsmat. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 1
6. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 1
7. Drög að verkáætlun

## Staða helstu verkhluta

* Öllum verkþáttum sem áætlaðir voru á tímabilinu er lokið

## Verkþættir sem unnið var í á tímabilinu

1. Frumáætlun (Frumgreining)
2. Drög að heildar Notendasögum (kröfulýsingum)
3. Lista Notendasögur
4. Drög að heildar kostnaðaráætlun fyrir verkefnið
5. Umfangsmat. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 1
6. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 1
7. Drög að verkáætlun

# Útgáfa í heild

Á lokafundi fyrsta hliðs þann 8. febrúar síðastliðinn var gerð grein fyrir útistandandi liðum og ákveðið að mæla með því að fyrsta hliði verkefnisins yrði lokað. Megin ástæða fyrir þessari ákvörðun var að öllum verkþáttum hliðsins var lokið.

Flögg:

**Grænt**: Á áætlun. Lítil áhætta

**Blátt**: Fram úr áætlun. Áhætta sýnileg

**Rautt**: Ófyrirsjánleg verklok. Mikil áhætta

Flagg vegna áhættumats er **Grænt**